附件4

金平区2022年涉农资金大事要事

落实情况报告

根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于进一步统筹涉农资金做好乡村振兴大事要事保障的意见》（粤涉农办〔2021〕10号）有关要求，现将金平区2022年涉农资金大事要事落实情况报告如下：

2022年，我区计划推进涉农资金大事要事4项，其中将汕头市金平区农村生活污水治理及雨污分流建设（第二、三批）作为重点推进事项。作为重点推进事项。共计划安排推进大事要事项目5个，计划统筹各级财政资金1250.11万元，其中计划安排省级涉农资金689.11万元，占省级下达涉农资金总额的11.9%。各事项推进计划如下：

（一）农村生活污水治理。计划实施项目1个，计划新增完成农村生活污水治理自然村1个，到2022年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到40个。当年度相关项目计划投资689.11万元，计划安排财政补助资金689.11万元,其中拟安排省级涉农资金689.11万元。

（二）村内道路建设。计划实施项目2个，计划新增完成村内道路硬化的自然村7个，到2022年底完成村内道路硬底化自然村累计达到18个。当年度相关项目计划投资365万元，计划安排财政补助资金365万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

（三）高标准农田建设。计划实施项目1个，计划完成复耕整治撂荒地面积0.066万亩，到2022年底完成复耕整治撂荒地面积累计0.066万亩。当年度相关项目计划总投资66万元，计划安排财政补助资金66万元，其中拟安排省级涉农资金0万元。

（四）农村公路提档升级。计划实施项目1个，计划建设改造三级及以上等级路0.535公里，到2022年底完成。当年度本项目计划投资130万元，计划安排财政补助资金130万元,其中拟安排省级涉农资金0万元。